

Guide de l’auditeur intervenant dans le domaine de la certification des prestations de forage en matière de géothermie de minime importance

Direction générale de la prévention des risques

Service des risques technologiques

Bureau du sol et du

sous-sol

Octobre 2025

*www.ecologie.gouv.fr*

Ministère de la Transition écologique, , de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche

**Historique des versions du document**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Version** | **Date** | **Commentaires** |
| 1 | Septembre 2024 | Guide pris en application de l’arrêté du 29 mai 2024 modifié fixant les modalités de certification prévues à l’article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes de certification |
| 2 | Septembre 2025 | Adaptation des prescriptions de contrôle lors des audits de chantier et actualisation des références réglementaires |

**Rédacteurs**

Élaboration du guide à partir des réflexions menées par le groupe de travail mis en place par le ministère chargé de l’environnement, rassemblant des professionnels, des établissements publics experts en géothermie et des services de l’État.

Sur commande de la Direction générale de la prévention des risques, (bureau du sol et du sous-sol).

**Référence(s) internet**

Publication du guide sur le site

https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/geothermie

SOMMAIRE

[1 - CADRE GÉNÉRAL DE LA CERTIFICATION 6](#_Toc209764080)

[1.1 - Contexte 6](#_Toc209764081)

[1.2 - Objectifs du guide 6](#_Toc209764082)

[1.3 - Certification réglementaire (délivrance des certificats) 6](#_Toc209764083)

[1.4 - Processus de certification pour les entreprises de forage 7](#_Toc209764084)

[1.5 - Dispositions transitoires (de la qualification vers la certification) 8](#_Toc209764085)

[2 - CERTIFICATION INITIALE POUR LES ENTREPRISES DE FORAGE 8](#_Toc209764086)

[2.1 - Contenu du dossier de demande de certification initiale 8](#_Toc209764087)

[2.2 - Modalités de traitement du dossier de demande de certification initiale 10](#_Toc209764088)

[3 - RENOUVELLEMENT DE CERTIFICATION POUR LES ENTREPRISES DE FORAGE 11](#_Toc209764089)

[3.1 - Contenu du dossier de demande de renouvellement de certification 11](#_Toc209764090)

[3.2 - Modalités de traitement du dossier de demande de renouvellement de certification 13](#_Toc209764091)

[4 - SURVEILLANCE DES ENTREPRISES DE FORAGE 14](#_Toc209764092)

[4.1 - Modalités de la surveillance après l’octroi d’un certificat initial 14](#_Toc209764093)

[4.2 - Modalités de la surveillance après le renouvellement du certificat 14](#_Toc209764094)

[4.3 - Maintien, suspension ou retrait du certificat 14](#_Toc209764095)

[4.4 - Cotation des écarts en non-conformités mineures, majeures 14](#_Toc209764096)

[4.5 - Audit de chantier 15](#_Toc209764097)

[4.5.1 - Prescriptions à vérifier pour les échangeurs géothermiques ouverts 16](#_Toc209764098)

[4.5.2 - Prescriptions à vérifier pour les échangeurs géothermiques fermés 28](#_Toc209764099)

[4.6 - Vérification de références 39](#_Toc209764100)

[4.6.1 - Prescriptions contrôlées pour la vérification de références 39](#_Toc209764101)

[4.7 - Plan d’action défini par l’entreprise de forage (audit de chantier et vérification de référence) 44](#_Toc209764102)

[4.8 - Modalités relatives aux audits de chantiers ou vérifications de références supplémentaires 44](#_Toc209764103)

[5 - DIVERS 45](#_Toc209764104)

[5.1 - Instance consultative 45](#_Toc209764105)

[5.2 - Autres non-conformités relevées 45](#_Toc209764106)

[5.3 - Obligations d’information de la direction générale de la prévention des risques par l’organisme de certification 45](#_Toc209764107)

[5.4 - Transfert de certification 45](#_Toc209764108)

# CADRE GÉNÉRAL DE LA CERTIFICATION

## Contexte

Les activités géothermiques de minime importance ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients graves pour les personnes et l’environnement, à condition d’être réalisées par des personnes compétentes, dans le respect des règles de l’art.

Afin d’améliorer la qualité de ces travaux et la protection de l’environnement, l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, prise en application de l'article 81 de la loi du 22 août 2021 « Climat et Résilience », a introduit, au 7° de son article 5, l’obligation de certification pour les prestations de travaux de forage exécutées lors de l'ouverture des travaux d'exploitation ou lors des travaux d’arrêt d’un gîte géothermique de minime importance en lieu et place de la qualification valable jusqu’au 30 juin 2025.

La certification est entrée en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 29 mai 2024 modifié fixant les modalités de certification prévues à l’article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes de certification et est **obligatoire depuis le 1er juillet 2025** **pour toutes les entreprises réalisant des prestations de forage exécutées lors de l'ouverture des travaux d'exploitation ou lors des travaux d’arrêt d’un gîte géothermique de minime importance**.

Cette certification garantit un niveau de professionnalisme des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance (GMI) régulièrement contrôlées par des auditeurs externes. Le contrôle de la qualité des prestations réalisées est effectué par un organisme certificateur lors d’audits de chantiers et de contrôles documentaires dénommés « vérifications de référence ». L’organisme certificateur vérifie que le prestataire met en œuvre et respecte les exigences de l’arrêté du 25 juin 2015 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ainsi que de l’arrêté du 29 mai 2024 modifié fixant les modalités de certification prévues à l’article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes de certification (ce texte sera appelé, dans la suite du guide, l’arrêté du 29 mai 2024 modifié).

## Objectifs du guide

Ce guide, d’application obligatoire conformément aux articles 8, 9, 11 et 22 ainsi qu’à l’annexe IV à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié, a pour objectif d’aider les auditeurs (internes et externes à l’entreprise) dans leurs missions relatives à la certification des prestataires dans le domaine de la géothermie de minime importance. Ce document leur permet, notamment, d’évaluer les prescriptions à contrôler, en complément de ce qui est inscrit dans le référentiel de certification décrit dans l’arrêté précité.

Ce guide s’adresse également aux entreprises réalisant des prestations de forage en matière de géothermie de minime importance, afin qu’elles puissent se préparer aux évaluations de conformité et afin de les aider dans l’élaboration des dossiers de demandes de certification, initiale et de renouvellement, à transmettre à l’organisme de certification.

Les autres parties prenantes peuvent également consulter ce guide, pour apprécier la qualité des prestations réalisées.

## Certification réglementaire (délivrance des certificats)

L’entreprise de forage qui souhaite réaliser des travaux de forage lors de l'ouverture des travaux d'exploitation ou lors des travaux d’arrêt d’un gîte géothermique de minime importance doit être certifiée selon le référentiel mentionné à la section 2 de l’arrêté du 29 mai 2024 modifié.

Lorsqu’un maître d’ouvrage (particulier, collectivité, etc.) souhaite exploiter un gîte géothermique de minime importance, la réglementation impose que les travaux de forage, lors de l'ouverture des travaux d'exploitation ou lors des travaux de mise à l’arrêt d’un gîte géothermique de minime importance, soient réalisés par des entreprises de forage certifiées conformément à l’article 22-7 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Cette certification réglementaire permet de répondre aux exigences de délivrance des attestations présentées ci-après dans le tableau 1 :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Certification*** | ***Description*** | ***Références réglementaires*** |
| « Module nappe » | Pour les entreprises de forage réalisant des échangeurs géothermiques ouverts | L. 164-1-1 du code minier  Art. 22-7 du décret n° 2006-649 modifié |
| « Module sonde » | Pour les entreprises de forage réalisant des échangeurs géothermiques fermés verticaux, ainsi que des échangeurs géothermiques fermés inclinés | L. 164-1-1 du code minier  Art. 22-7 du décret n° 2006-649 modifié |

*Tableau 1 : Présentation des certifications réglementaires délivrées par l’organisme de certification*

## Processus de certification pour les entreprises de forage

Le processus de certification d’une entreprise de forage se compose d’une phase de certification initiale et de phases de renouvellement. En outre, des surveillances sont réalisées suivant l’octroi du certificat initial ou de certificat de renouvellement. Le schéma ci-après résume l’ensemble du processus de certification selon les délais définis dans l’arrêté du 29 mai 2024 modifié :




Figure 1 : Schéma de principe du processus de certification pour l’entreprise de forage

**Aucune période de carence n’est autorisée entre chaque certificat délivré.** **En tout état de cause, l’organisme de certification doit octroyer ou refuser le certificat renouvelé avant l’échéance de la date de validité du précédent certificat (cf § 3.2 « modalités de traitement des dossiers » ).**

**L’entreprise de forage est invitée à anticiper ses demandes de renouvellement auprès de l’organisme de certification, afin d’assurer une continuité de sa certification. Dans ce cadre, l’entreprise de forage dépose son dossier de demande de renouvellement, avant l’échéance de son certificat en cours, selon les modalités définies par l’organisme de certification. La date de validité du certificat en cours ne peut être prolongée.**

## Dispositions transitoires (de la qualification vers la certification)

Les qualifications délivrées avant le 30 juin 2024 étaient valables, à titre transitoire, jusqu’au 30 juin 2025. Depuis le 1er juillet 2025, l’entreprise réalisant des prestations de forage en matière de géothermie de minime importance doit obligatoirement être certifiée, pour ses prestations de forage, lors de l'ouverture des travaux d'exploitation ou lors des travaux d’arrêt d’un gîte géothermique de minime importance.

# CERTIFICATION INITIALE POUR LES ENTREPRISES DE FORAGE

## Contenu du dossier de demande de certification initiale

Le contenu du dossier de demande de certification initiale contient les documents suivants :

| **Documents à transmettre** | **Informations complémentaires** |
| --- | --- |
| **Informations générales** | |
| La désignation du ou des modules sollicités (nappe et/ou sonde) définis à l’article 2 de l’arrêté du 29 mai 2024 modifié. | / |
| Le numéro SIREN de l’entreprise et le numéro SIRET de l’établissement | Pour répondre à cette exigence, les entreprises étrangères doivent communiquer leur numéro de TVA intracommunautaire |
| Les prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l’organisation permettant de répondre au référentiel de certification | / |
| **Documents administratifs et juridiques (vérification de la concordance sommaire des informations renseignées dans les documents)** | |
| Une attestation de régularité fiscale | L’attestation de régularité fiscale fournie date de moins de **six mois**. Différents portails numériques permettent d’accéder à ce type de documents.  Pour les entreprises étrangères, elles doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles sont établies et où elles exercent. |
| Une attestation de régularité sociale | L’attestation de régularité sociale fournie date de moins de **six mois**. Différents portails numériques permettent d’accéder à ce type de documents.  Pour les entreprises étrangères, elles doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles sont établies et où elles exercent. |
| L’effectif global de l’entreprise ainsi que les effectifs de l’activité de forage GMI. | / |
| Une attestation d'assurance de responsabilité civile générale en cours de validité (article L. 164-1-1 du code minier) couvrant :   * pour sonde : forage géothermique ou sonde géothermique ; * pour nappe : forage géothermique . | Couverture assurantielle conforme aux exigences du décret n° 2016-835 du 24 juin 2016 *relatif à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier et portant diverses dispositions en matière de géothermie* |
| Une attestation d'assurance de responsabilité civile décennale en cours de validité (article L. 164-1-1 du code minier) couvrant :   * pour sonde : forage géothermique ou sonde géothermique ; * pour nappe : forage géothermique. |  |
| Un extrait Kbis ou attestation d'inscription au RM (Répertoire des Métiers) ou équivalent | Le document fourni date de moins de **trois mois.** |
| Les engagements suivants :   * les dirigeants de fait ou de droit ne doivent pas faire l’objet d’une interdiction de gérer ou d’une décision de faillite personnelle ; * ne pas appartenir à une société dont le siège social est situé dans un pays avec lequel tout commerce est interdit ; * respecter l'arrêté du 25/06/2015 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance. | Le représentant légal de l’entreprise de forage s’engage avec un document signé. |
| En cas de sous-traitance :   * liste des sous-traitants ; * copie du certificat en cours de validité justifiant que l’entreprise de forage sous-traitante est certifiée pour ses prestations de forage d'un gîte géothermique de minime importance. | / |
| **Documents financiers pour le dernier exercice comptable clos** | |
| La date de clôture, le chiffre d’affaires global et le nombre d’installations relevant du champ de certification | L'organisme de certification vérifie que l'entreprise n'a réalisé aucun chantier et qu'elle n'a pas fait appel de manière disproportionnée à de la sous-traitance. |
| **Documents techniques permettant de démontrer la capacité de l’entreprise à respecter le référentiel de certification, en particulier son annexe I :** | |
| La preuve que l’établissement dispose d’un ou plusieurs référents techniques tels que prévus à l’annexe I  Les justificatifs prévus au 1 de l’annexe I à l’arrêté du 29 mai 2024 modifiéconcernant le ou les référent(s) techniques | Il convient de se référer au point 1 de l’annexe I à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié, pour justifier la compétence du ou des référents techniques. |
| Les justificatifs prévus au 1 de l’annexe I à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié concernant le ou les conducteurs d’engins | Il convient de se référer au point 1 de l’annexe I à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié, pour justifier des compétences du ou des conducteurs d’engins. |
| Liste du matériel de forage en propre | Il convient de se référer au point 2 de l’annexe I à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié. |
| Des éléments sur la gestion des réclamations clients :   * procédure de gestion des réclamations clients ; * tableau de suivi du traitement des réclamations clients. | L’entreprise de forage fournit les modalités de gestion des réclamations clients (par exemple, une note précisant une procédure) même en l’absence de réclamations (dans ce cas de figure, l’entreprise transmet le modèle de tableau/document qu’elle a établi). |
| Toutes les dispositions (modes opératoires, formulaires…) permettant de réaliser l’activité, de la demande jusqu’à la facturation | L’entreprise doit expliquer son fonctionnement interne lui permettant de traiter la demande de forage jusqu’à la facturation.  Dans ce cadre, l’organisme de certification vérifie :  - l’organigramme de l’entreprise ;  - un modèle de devis ;  - un exemple ou un modèle de rapport de fin de forage ;  - un modèle de cahier de chantier ;  - un modèle de facture,. |
| **Autres documents** | |
| Engagement de déposer une demande de certification auprès d’un seul organisme de certification | Le représentant légal de l’entreprise de forage s’engage avec un document signé. |
| Engagement de l’entreprise de ne pas avoir fait l’objet de retrait de certification avec un délai de carence.  Sinon, elle fournit les éléments satisfaisant à l’article 17 à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié. | Le représentant légal de l’entreprise de forage s’engage avec un document signé. |
| Toute autre information jugée pertinente par l’organisme de certification | A l’issue de l’examen des documents cités ci-dessus, l’organisme de certification peut être amené à demander des informations complémentaires. |

Tableau 2 : Contenu du dossier de demande de certification initiale

## Modalités de traitement du dossier de demande de certification initiale

L’organisme de certification vérifie la complétude et la conformité du dossier de demande de certification initiale fourni par l'entreprise de forage, dont le contenu est défini à l’annexe IV à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié. L’entreprise de forage est informée si des documents sont manquants ou non conformes, selon les modalités définies par l’organisme de certification.

L’organisme de certification examine les compléments transmis par l’entreprise de forage, dans les délais qu’il a par ailleurs définis. L’organisme de certification dispose **d’un délai maximal de trois mois**, à compter de la date de réception du dossier complet de la demande de certification, pour octroyer ou refuser la délivrance du certificat.

# RENOUVELLEMENT DE CERTIFICATION POUR LES ENTREPRISES DE FORAGE

## Contenu du dossier de demande de renouvellement de certification

Le contenu du dossier de demande de renouvellement contient les pièces suivantes :

| **Documents à transmettre** | **Informations complémentaires** |
| --- | --- |
| **Informations générales** | |
| La désignation du ou des modules sollicités (nappe et/ou sonde) définis à l’article 2 de l’arrêté du 29 mai 2024 modifié | / |
| Le numéro SIREN de l’entreprise et le numéro SIRET de l’établissement | Pour répondre à cette exigence, les entreprises étrangères doivent communiquer leur numéro de TVA intracommunautaire |
| Les prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l’organisation permettant de répondre au référentiel de certification | / |
| **Documents administratifs et juridiques (vérification de la concordance sommaire des informations renseignées dans les documents)** | |
| Une attestation de régularité fiscale | L’attestation de régularité fiscale fournie date de moins de **six mois**. Différents portails numériques permettent d’accéder à ce type de documents.  Pour les entreprises étrangères, elles doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles sont établies et où elles exercent. |
| Une attestation de régularité sociale | L’attestation de régularité sociale fournie date de moins de **six mois**. Différents portails numériques permettent d’accéder à ce type de documents.  Pour les entreprises étrangères, elles doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles sont établies et où elles exercent. |
| L’effectif global de l’entreprise ainsi que les effectifs de l’activité de forage GMI | / |
| Une attestation d'assurance de responsabilité civile générale en cours de validité (article L. 164-1-1 du code minier) couvrant :   * pour sonde : forage géothermique ou sonde géothermique ; * pour nappe : forage géothermique. | Couverture assurantielle conforme aux exigences du décret n° 2016-835 du 24 juin 2016 *relatif à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier et portant diverses dispositions en matière de géothermie* |
| Une attestation d'assurance de responsabilité civile décennale en cours de validité (article L. 164-1-1 du code minier) couvrant :   * pour sonde : forage géothermique ou sonde géothermique ; * pour nappe : forage géothermique. |  |
| Un extrait Kbis ou attestation d'inscription au RM (Répertoire des Métiers) ou équivalent | Le document fourni date de moins de **trois mois.** |
| Les engagements suivants :   * les dirigeants de fait ou de droit ne doivent pas faire l’objet d’une interdiction de gérer ou d’une décision de faillite personnelle ; * ne pas appartenir à une société dont le siège social est situé dans un pays avec lequel tout commerce est interdit ; * respecter l'arrêté du 25/06/2015 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance. | Le représentant légal de l’entreprise de forage s’engage avec un document signé. |
| Le pourcentage de sous-traitance de l’activité objet de la certification | Ce pourcentage est calculé suivant la formule suivante : (Montant du chiffre d’affaires des chantiers confiés en sous-traitance dans le domaine de la certification concernée / Montant du chiffre d’affaires total de l’activité concernée) x 100  Le pourcentage de sous-traitance est le ratio entre le chiffre d'affaires des chantiers confiés en sous-traitance, dans le domaine de la certification et le chiffre d'affaires total de l'activité concernée.  **En cas de recours à la sous-traitance, le pourcentage de sous-traitance ne doit pas représenter plus de 30 % du chiffre d'affaires de l'entreprise dans le champ de la certification concernée**. Ce seuil maximum pourra être porté exceptionnellement à 50 %, à condition de fournir les preuves du maintien du savoir-faire de l'entreprise ainsi que la qualité des installations réalisées. |
| En cas de sous-traitance :   * liste des sous-traitants ; * copie du certificat en cours de validité justifiant que l’entreprise de forage sous-traitante est certifiée pour ses prestations de forage d'un gîte géothermique de minime importance. |  |
| **Documents financiers pour le dernier exercice comptable clos** | |
| La date de clôture, le chiffre d’affaires global et le nombre d’installations relevant du champ de certification | L'organisme de certification vérifie que l'entreprise n'a pas fait appel de manière disproportionnée à de la sous-traitance. |
| **Documents techniques permettant de démontrer la capacité de l’entreprise à respecter le référentiel de certification, en particulier son annexe I :** | |
| La preuve que l’établissement dispose d’un ou plusieurs référents techniques tels que prévus à l’annexe I.  Les justificatifs prévus au 1 de l’annexe I à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié concernant le ou les référent(s) techniques. | Il convient de se référer au point 1 de l’annexe I à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié, pour justifier la compétence du ou des référents techniques. |
| Les justificatifs prévus au 1 de l’annexe I à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié concernant le ou les conducteurs d’engins. | Il convient de se référer au point 2 de l’annexe I à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié, pour justifier la compétence du ou des conducteurs d’engins. |
| Liste du matériel de forage en propre | Il convient de se référer au point 2 de l’annexe I à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié. |
| Des éléments sur la gestion des réclamations clients :   * procédure de gestion des réclamations clients ; * tableau de suivi du traitement des réclamations clients. | L’entreprise de forage fournit les modalités de gestion des réclamations clients (par exemple une note précisant une procédure) même en l’absence de réclamations (dans ce cas de figure, l’entreprise transmet le modèle de tableau/document qu’elle a établi). |
| Liste des prestations finalisées, réalisées au cours des 2 dernières années | / |
| Pour l’entreprise de forage certifiée pour le « module Nappe », pour chaque chantier réalisé sur la période du dernier exercice comptable clos :   * la longueur de forage géothermique sur nappe ; * la longueur cimentée ; * le diamètre de foration ; * la quantité totale de ciment achetée pour la totalité des chantiers concernés. | L'examen de la cohérence des volumes de cimentation au regard des chantiers réalisés sur le dernier exercice comptable clos consiste à vérifier que l'entreprise de forage réalise une cimentation « dans les règles de l’art », permettant de préserver l’environnement et la pérennité des installations de géothermie de minime importance réalisées.  La longueur totale cimentée par rapport à la longueur totale forée doit être supérieure à 10 % .  La quantité de ciment doit être cohérente par rapport aux chantiers réalisés. La quantité de ciment achetée par rapport à la quantité de ciment théorique doit être supérieure à 80 %.  Si les ratios obtenus sont incohérents ou inférieurs aux seuils définis précédemment, l’organisme de certification peut être amené à réaliser une expertise complémentaire (demandes de factures d’achats de ciments par exemple). |
| Pour l’entreprise de forage certifiée pour le « module Sonde », pour l’ensemble des chantiers réalisés sur la période du dernier exercice comptable clos :   * la longueur de forage géothermique sur sonde ; * la quantité de ciment ou de coulis géothermique prêt à gâcher acheté. | Le ratio entre la quantité de coulis géothermique prêt à gâcher achetée et la longueur de forage géothermique sur sonde du dernier exercice comptable clos ne doit pas être inférieur à 8 kg/m. Si le ratio obtenu est incohérent ou inférieur aux seuils définis précédemment, l’organisme de certification peut être amené à réaliser une expertise complémentaire (demandes de factures d’achats de ciments par exemple). |
| **Autres documents** | |
| Engagement de déposer une demande de certification auprès d’un seul organisme de certification | Le représentant légal de l’entreprise de forage s’engage avec un document signé. |
| Engagement de l’entreprise de ne pas avoir fait l’objet de retrait de certification avec délai de carence.  Sinon, elle fournit les éléments satisfaisant à l’article 17 de l’arrêté du 29 mai 2024 modifié. | Le représentant légal de l’entreprise de forage s’engage avec un document signé. |
| Toute autre information jugée pertinente par l’organisme de certification | A l’issue de l’examen des documents cités ci-dessus, l’organisme de certification peut être amené à demander des informations complémentaires. |

Tableau 3 : Contenu du dossier de demande de renouvellement de certification

## Modalités de traitement du dossier de demande de renouvellement de certification

L’entreprise de forage est invitée à anticiper ses demandes de renouvellement auprès de l’organisme de certification, afin d’assurer une continuité de sa certification. Dans ce cadre, l’entreprise de forage dépose son dossier de demande de renouvellement avant l’échéance de son certificat en cours, selon les modalités définies par l’organisme de certification. La date de validité du certificat en cours ne peut être prolongée.

L’organisme de certification vérifie la complétude et la conformité du dossier de demande de certification initiale fourni par l'entreprise de forage, dont le contenu est défini à l’annexe IV à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié. L’entreprise de forage est informée si des documents sont manquants ou non conformes, selon les modalités définies par l’organisme de certification. En tout état de cause, l’organisme de certification doit octroyer ou refuser le certificat renouvelé avant l’échéance de la date de validité du certificat en cours.

# SURVEILLANCE DES ENTREPRISES DE FORAGE

Cette phase de surveillance permet à l’organisme de certification de s’assurer du maintien et du respect des conditions de certification par une surveillance réalisée suivant l’octroi d’un certificat initial ou d’un certificat de renouvellement. Ainsi l’organisme de certification contrôle que l’entreprise met bien les moyens pour respecter les prescriptions en matière de géothermie de minime importance et d’autres réglementations (par exemple la réglementation anti-endommagement relative aux ouvrages enterrés).

Cette surveillance comporte différentes étapes, définies aux points 4.1 et 4.2 du présent guide, conformément à l’article 7 de l’arrêté du 29 mai 2024 modifié. Elle comprend également la vérification annuelle de la validité des attestations d’assurance prévues à l’article L. 164-1-1 du code minier ainsi que l’examen (sur les périodes des différentes étapes définies aux points 4.1 et 4.2 du présent guide) de la cohérence entre les volumes de ciment achetés et mis en œuvre par l’entreprise de forage, pour les installations de géothermie de minime importance réalisées pendant le dernier exercice comptable clos.

## Modalités de la surveillance après l’octroi d’un certificat initial

Cette surveillance comprend un audit de chantier ainsi qu’une vérification de référence, réalisés **dans un délai maximal de 24 mois** suivant l’octroi du certificat initial. Celle-ci permet en effet de vérifier rapidement, après octroi de la certification, que l’entreprise met bien en œuvre les moyens pour respecter les prescriptions en matière de géothermie de minime importance et de réglementation anti-endommagement des ouvrages enterrés. L’organisme de certification doit s’organiser pour que toutes les étapes de la surveillance soient réalisées avant la date d’échéance du certificat.

## Modalités de la surveillance après le renouvellement du certificat

Suivant le renouvellement d’un certificat, la surveillance comprend les vérifications suivantes :

- un audit de chantier réalisé **dans un délai maximal de 24 mois** ;

- deux vérifications de références, sur une période comprise **entre le 1er et 24e mois et entre le 25e et le 48e mois**.

## Maintien, suspension ou retrait du certificat

L’organisme de certification peut être amené à prendre une décision de suspension ou de retrait du certificat pendant la phase de surveillance. Lorsque l’organisme de certification notifie la suspension de la certification, il doit préciser les conditions nécessaires pour le rétablissement de la certification. L’organisme de certification n’est pas obligé de formaliser une décision en cas de maintien de la certification.

L’entreprise de forage, ayant fait l’objet d’un retrait de certification à la suite de la reconduction de non-conformités, ne peut pas déposer une nouvelle demande de certification sur le même module **avant un délai de six mois** à compter de la date du retrait du certificat. Ce délai passé, l’entreprise de forage indique à l’organisme de certification les non-conformités qui lui ont été signalées et démontre qu’elles ont été résolues.

## Cotation des écarts en non-conformités mineures, majeures

L’absence de transposition de l’une des exigences d’un référentiel de certification dans les documents d’organisation de l’entreprise, ou la non-satisfaction à l’une des exigences d’un référentiel de certification ou des documents d’organisation mis en place pour s’assurer du respect d’un référentiel de certification, est considérée comme une non-conformité.

Les non-conformités sont classées en deux catégories distinctes :

- non-conformité majeure : consiste en un écart à un référentiel de certification ou à une exigence spécifiée (exigences réglementaires, exigences formulées par le donneur d’ordre ou l’entreprise) dont les conséquences mettent en cause la conformité de la prestation ou une incapacité organisationnelle à fournir de manière systématique une prestation conforme ;

- non-conformité mineure : consiste en un écart dont le résultat n’affecte pas ou n’est pas susceptible d’affecter directement et immédiatement la conformité de la prestation.

Le suivi et le traitement de ces non-conformités sont décrits aux articles 12 et 13 de l’arrêté du 29 mai 2024 modifié.

## Audit de chantier

L’audit de chantier permet d’évaluer la conformité au référentiel de certification par le contrôle du respect des exigences définies par l’arrêté du 29 mai 2024 modifié, en annexes I et II lorsque la certification porte sur le module « Nappe » et en annexes I et III lorsque la certification porte sur le module « Sonde ».

L’organisme de certification sélectionne, parmi les télé-déclarations effectuées sur le téléservice dédié à l’accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance, un chantier en cours pour lequel il réalise un audit de chantier. Il en informe l’entreprise de forage, selon les modalités et dans les délais qu’il a définis. La liste de références transmise par l’entreprise de forage ne peut être utilisée par l’organisme de certification que dans le cas où le téléservice ne fonctionne pas.

Lors de l’audit du chantier, l’organisme de certification contrôle les prescriptions correspondant à la typologie d’échangeurs géothermiques (ouverts ou fermés) et telles que définies ci-après. Certains points de contrôle peuvent ne pas être vérifiables sur place pendant la durée de l’audit, pour des raisons de temps de contrôle ou de l’avancement du chantier.

À l’issue de la réunion de clôture de l’audit de chantier, le responsable d'audit remet à l'entreprise de forage un relevé explicite des non-conformités constatées et des éventuels documents attendus pour les points n’ayant pu être vérifiés pendant l’audit du chantier. L’entreprise dispose d’un délai maximum de 2 mois pour communiquer les documents sollicités en réunion de clôture. L’absence de transmission des documents constitue une non-conformité.

Le responsable d’audit établit un rapport précisant les constats effectués sur les points de contrôle vérifiés et, le cas échéant, sur les documents transmis après l’audit, qu’il remet à l’entreprise de forage selon les modalités définies par l’organisme de certification.

Les modalités de gestion des non-conformités par l’entreprise de forage sont définies à l’article 12 de l’arrêté du 29 mai 2024 modifié. En cas de désaccord sur le rapport, la décision rendue ou les non-conformités formulées par le responsable d’audit, l’entreprise de forage peut en informer l’organisme de certification, conformément aux modalités définies par l’organisme de certification.

Les prescriptions à contrôler sont réparties en 3 catégories :

* les prescriptions systématiquement contrôlées lors de l’audit de chantier ;
* les prescriptions systématiquement contrôlées, soit lors de l’audit de chantier sur site (en fonction de l’avancement du chantier) soit par un contrôle documentaire *a posteriori* ;
* les prescriptions contrôlables lors de l’audit de chantier sur site (en fonction de l’avancement du chantier) ou par un contrôle documentaire *a posteriori*.

L’entreprise de forage est responsable de l’authenticité des documents consultés ou transmis à l’organisme de certification et du fait qu’ils se rapportent au site faisant l’objet de l’audit.

### Prescriptions à vérifier pour les échangeurs géothermiques ouverts

Les annexes I et II à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié fixent les exigences auxquelles une entreprise de forage doit satisfaire pour réaliser des prestations de forage lors de l'ouverture des travaux d'exploitation ou lors des travaux d’arrêt d’exploitation d’échangeurs géothermiques ouverts.

L’audit de chantier fait l’objet d’un contrôle par l’organisme de certification selon la grille relative aux prescriptions suivantes :

| **Prescription à vérifier** | **Preuve à apporter** | **Non-conformité Majeure/Mineure** | **Informations complémentaires** | **Prescription systématiquement contrôlée lors de l’audit de chantier** | **Prescription systématiquementcontrôlée, soit pendant l’audit de chantier sur site, soit par un contrôle documentaire *a posteriori*** | **Prescription contrôlable pendant l’audit de chantier sur site ou par un contrôle documentaire *a posteriori*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspects administratifs et réglementaires** | | | | | | |
| Preuve de dépôt de la télédéclaration | Preuve de dépôt de la télédéclaration | NC Majeure |  | X |  |  |
| Réalisation de la DICT (déclaration d'intention de commencement de travaux) | Récépissés de DICT | NC Majeure | L’auditeur vérifie :  - que l’entreprise de forage dispose du récépissé de DICT l’autorisant à réaliser les travaux de forage à proximité des réseaux enterrés pour le chantier concerné ;  - la référence du chantier et la nature des travaux effectués ;  - que les travaux sont bien réalisés sur la période de validité mentionnée sur le récépissé.  Pour plus d’informations sur la réglementation à respecter concernant les réseaux enterrés, il convient de se référer au guide d'application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux, composé de 3 fascicules consultables ici : https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/guide-dapplication-de-la-reglementation.html | X |  |  |
| Vérification des matériaux utilisés sur le chantier (ciment , pvc, massif filtrant etc.) | Coupe technique prévisionnelle  Fiches techniques ou fiches produits des matériaux | NC Mineure | Les matériaux mis en place sont déterminés à partir de la coupe technique prévisionnelle. | X |  |  |
| Respect de la profondeur de(s) forage(s) inférieure à 200 m pour la GMI | Coupe technique prévisionnelle | NC Majeure |  | X |  |  |
| Si le projet de GMI est situé en zone orange ou au sein d'un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine, vérifier que l'entreprise de forage dispose de l’attestation de compatibilité délivrée par l’expert agréé. | Attestation de compatibilité délivrée par l’expert agréé GMI | NC Majeure | L’auditeur vérifie que l’entreprise de forage dispose de l’attestation de compatibilité délivrée par l’expert agréé. | X |  |  |
| Respect des compétences requises pour le référent technique désigné pour le chantier et le conducteur d’engins, prévues au 1° de l’annexe I à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié. |  | NC Majeure |  | X |  |  |
| **Environnement du chantier** | | | | | | |
| Chantier sécurisé (signalétiques, protection de la tête de forage, chantier clôturé ou balisé pour en interdire l’accès aux personnes non autorisées…) et consignes de sécurité établies et respectées | Constats visuels sur le chantier  Plan de prévention le cas échéant (consignes de sécurité adaptées au site) | NC Mineure |  | X |  |  |
| Port des EPI définis par l'employeur ou le chef ou le responsable de chantier | Constats visuels sur le chantier | NC Mineure |  | X |  |  |
| Présence des moyens et matériels de prévention et d’intervention (trousse de secours) ainsi que des moyens d’appel des secours | Liste téléphonique d'appels d'urgence  Trousse de secours | NC Mineure |  | X |  |  |
| Présence et mise en place de dispositifs de stockage, de rétention, de protection et de collecte des éventuelles fuites d’hydrocarbures et autres fuites de produits occasionnées par le matériel, les équipements et les matériaux utilisés sur le chantier | Constats visuels sur le chantier | NC Majeure | L’auditeur vérifie la présence sur le chantier de réservoirs de stockage d’hydrocarbures et de rétention adaptés aux volumes stockés (bâchés le cas échéant), de protection et de collecte des éventuelles fuites d’hydrocarbures (kits anti-pollution par exemple). | X |  |  |
| Constat d’un impact **modéré** des travaux sur l’environnement immédiat (ex : fuite de flexible hydraulique, etc.) | Constats visuels sur le chantier | NC mineure |  | X |  |  |
| Constat d’un impact **grave** des travaux sur l’environnement immédiat (ex : grosse flaque de gasoil sur le chantier, etc.) | Constats visuels sur le chantier | NC Majeure |  | X |  |  |
| Présence et mise en place de mesure de collecte, de traitement si nécessaire (dispositif de traitement par décantation ou neutralisation, etc.) des déblais, des fluides de forage et de tous déchets produits. | Constats visuels sur le chantier |  |  | X |  |  |
| Présence du matériel adapté à la réalisation des travaux (cf. liste 2° annexe I à l'arrêté du 29 mai 2024 modifié). |  | NC Mineure | L’auditeur s’appuie sur la liste des équipements prévue au 2° de l’annexe I à l'arrêté du 29 mai 2024 modifié. | X |  |  |
| Présence des VGP (vérifications générales périodiques) des équipements et matériels pour la réalisation du forage (matériel conforme aux réglementations en vigueur et vérifié périodiquement) | Rapports des VGP selon la liste des équipements prévus au 2° de l’annexe I à l'arrêté du 29 mai 2024 modifié | NC Majeure | L’auditeur vérifie que les équipements et matériels prévus pour la réalisation du forage (cf liste des équipements prévus au 2° de l’annexe I à l'arrêté du 29 mai 2024 modifié) ont été contrôlés (présence du rapport de vérification et du délai de validité de contrôle des équipements). | X |  |  |
| **Implantation des forages** | | | | | | |
| Constat d'un impact des forages sur les ouvrages souterrains existants - ouvrages souterrains visés à l'article R. 554-2 du code de l'environnement | Constats visuels sur le chantier ou, le cas échéant, sur le cahier de chantier | NC Majeure |  |  | X |  |
| Respect des distances d'implantations prévues aux points 2.1 et 2.1.2 de l'arrêté ministériel du 25 juin 2015 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux activités de GMI | Constats visuels sur le chantier | NC Majeure |  | X |  |  |
| **Dimensionnement des échangeurs** | | | | | | |
| Vérification de la réalisation d'une étude de dimensionnement de l'installation géothermique | Étude de dimensionnement  Cahier de chantier | NC Mineure | L’auditeur vérifie notamment que les mentions suivantes sont bien précisées dans l’étude de dimensionnement ou dans le cahier de chantier : date, référence du chantier, nombre de forages prévus, débit recherché. | X |  |  |
| **Géologie - Hydrogéologie** | | | | | | |
| Réalisation d'une coupe géologique prévisionnelle avant le démarrage des travaux (cahier de chantier) | Coupe géologique prévisionnelle | NC Majeure | L’auditeur vérifie que la coupe géologique prévisionnelle précise les différents horizons géologiques en fonction des profondeurs ainsi que le ou les niveaux des nappes rencontrées. | X |  |  |
| **Forage** | | | | | | |
| Prise d'échantillons (cutting) tous les 5 mètres | Constats visuels des échantillons | NC Mineure | L’auditeur vérifie que les échantillons ont été prélevés et sont conservés pendant toute la durée du chantier. | X |  |  |
| Prise d'échantillons (cutting) à chaque changement de faciès | Constats visuels des échantillons | NC Mineure | L’auditeur vérifie que les échantillons ont été prélevés et sont conservés pendant toute la durée du chantier. | X |  |  |
| **Tubage** | | | | | | |
| Présence d'une colonne captante, en présence de terrains non consolidés, se composant d'une crépine, de tubes pleins et d'un bouchon de fond, en cohérence avec la coupe technique prévisionnelle | Constats visuels sur le chantier  Coupe technique prévisionnelle  Le cas échéant, coupe technique finale | NC mineure | L’auditeur vérifie la présence sur le chantier de la colonne captante composée d'une crépine et d'un bouchon de fond avant leur mise en place, en cohérence avec la coupe technique prévisionnelle qui mentionne également ces équipements ou, selon l’avancement du chantier, l’auditeur demande la fourniture de la coupe technique finale. |  |  | X |
| Vérification de l’adéquation de l'épaisseur du massif filtrant avec le diamètre du tubage (si besoin de massif filtrant selon la nature des terrains) | Coupe technique prévisionnelle | NC Majeure | Dans le cadre de ce contrôle, l’auditeur se réfère au 3.c)(iii) de l’annexe II à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié. | X |  |  |
| En cas de colonne captante en PVC dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 125 mm, les raccords de tubage sont conformes à la norme NF X10-999 (raccords filetés PVC). | Examen visuel des tubes de la colonne captante présente sur le chantier  Le cas échéant, bordereaux de livraison du matériel, cahier de chantier, photos. | NC Majeure | L’auditeur vérifie que l’assemblage entre les tubes de la colonne captante comporte des raccords filetés ou, en fonction de l’avancement du chantier, sur la base de documents (bordereaux de livraison du matériel, le cahier de chantier, photos). |  | X |  |
| Présence de centreurs et vérification de l’écartement entre deux centreurs (maximum de 12 m en présence de massif filtrant) | Constats visuels sur le chantier  Coupe technique prévisionnelle  Le cas échéant, photos | NC Mineure | À partir de la coupe technique prévisionnelle et, le cas échéant, constat visuel des équipements présents sur le chantier. |  |  | X |
| **Massif filtrant** | | | | | | |
| Le massif filtrant est constitué, le cas échéant, soit de : - graviers de type siliceux roulés, calibrés, lavés, - billes de verres, - billes de céramiques. | Constats visuels sur le chantier  Fiche technique du massif filtrant  Coupe technique prévisionnelle  Le cas échéant, bordereaux de livraison, photos | NC Majeure | L’auditeur vérifie, à partir de la coupe technique prévisionnelle, la présence d’un massif filtrant et, à partir de la fiche technique ou des matériaux présents sur le chantier, la composition du massif filtrant ou, en fonction de l’avancement du chantier sur la base de documents (bordereaux de livraison, photos).. |  | X |  |
| Le niveau supérieur du massif de gravier est situé au moins 2 mètres au-dessus du toit de la couche aquifère exploitée. | Coupe géologique prévisionnelle | NC mineure |  |  |  | X |
| **Cimentation-coulis** | | | | | | |
| Si le chantier est situé en zone orange, vérification de l’adéquation de la qualité du ciment avec la nature des aquifères souterrains présents et la qualité des terrains, suivant les recommandations émises par l’expert agréé | Fiche technique du ciment  Attestation de compatibilité délivrée par l’expert agréé | NC mineure | En particulier, en présence de formations évaporitiques, le ciment utilisé comporte la mention ES (eaux sulfatées) sur l’emballage. | X |  |  |
| Coulis de ciment : respect des exigences réglementaires prévues au 4.1.5 de l’arrêté de prescriptions générales du 25 juin 2015 modifié applicables aux activités de GMI | Pour un échangeur ouvert, densité minimale requise d=1,7 | NC Majeure | L’entreprise de forage dispose d’un moyen de contrôle de la densité (balance baroïd, densimètre, etc.). | X |  |  |
| Cimentation réalisée sur la totalité de la hauteur du forage, exception faite de la zone de prélèvement et de réinjection conformément aux exigences prévues au 4.1.5 de l’arrêté de prescriptions générales du 25 juin 2015 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux activités de GMI | Coupe technique prévisionnelle | NC Majeure |  | X |  |  |
| Vérification, dans le cahier de chantier, de la mise en œuvre par le foreur de la technique de cimentation adaptée en cas d’identification de potentielles zones de pertes suspectées ou avérées | Cahier de chantier | NC Mineure | L’auditeur vérifie que le cahier de chantier recense les pertes rencontrées et les moyens mis en œuvre pour réaliser une cimentation conforme. |  |  | X |
| Contrôle de l’épaisseur de la cimentation réalisée entre le trou nu et le tube de l’ouvrage (épaisseur minimale de 4 cm) | Coupe technique prévisionnelle | NC Majeure | L’auditeur vérifie que l’épaisseur entre le trou nu et le tube de l’ouvrage est supérieure à 4 cm. | X |  |  |
| **Injection** | | | | | | |
| Réalisation de l’injection, sous pression par le bas, et en continu pour les profondeurs supérieures à 40 m (norme NFX 10-999) | Constats visuels le cas échéant au moment de l’injection de ciment  Le cas échéant, cahier de chantier, rapport de fin de travaux, photos | NC Mineure | L’auditeur peut s’appuyer sur le cahier de chantier , le rapport de fin de travaux, des photos selon l’état d’avancement du chantier. |  |  | X |
| Présence d’une pompe permettant l’injection du coulis sur le chantier, pour une profondeur de cimentation supérieure à 40 m (norme NF X 10-999) | Constats visuels sur le chantier  Le cas échéant, cahier de chantier, rapport de fin de travaux, photos. | NC Majeure | L’auditeur vérifie la présence de la pompe d’injection sur le chantier ou d’un tube plongeur si l’injection est réalisée de manière gravitaire (norme NFX 10-999).  L’auditeur peut s’appuyer sur le cahier de chantier, le rapport de fin de travaux, des photos, selon l’état d’avancement du chantier. |  | X |  |
| Vérification de la prise d’un échantillon de coulis par cimentation, de 500 mL minimum, comportant une étiquette  sur le flacon; étiquetage comportant : la référence de l’ouvrage, la profondeur et la date de réalisation | Constats visuels sur le chantier  Le cas échéant, cahier de chantier, rapport de fin de travaux, photos. | NC Mineure | L’auditeur peut s’appuyer sur le cahier de chantier , le rapport de fin de travaux, des photos selon l’état d’avancement du chantier. |  |  | X |
| Vérification des volumes des ciments théoriques et réellement injectés | Note ou programme de travaux (ou cahier de chantier)  Le cas échéant, cahier de chantier, rapport de fin de travaux | NC Mineure | L’auditeur vérifie que :  - le volume de ciment théorique est consigné dans la note ou le programme de travaux ;  - le volume de ciment réellement injecté est consigné dans le cahier de chantier.  L’auditeur peut s’appuyer sur le cahier de chantier, le rapport de fin de travaux selon l’état d’avancement du chantier. |  |  | X |
| **Développement du forage** | | | | | | |
| Développement fait après la mise en place des équipements, si le forage est réalisé à la boue | Coupe géologique prévisionnelle  Programme de travaux (ou cahier de chantier, coupe finale de l’ouvrage). | NC Mineure | Cette disposition est applicable uniquement si les terrains sont non consolidés (information mentionnée sur la coupe géologique prévisionnelle).  L’auditeur vérifie que l’information relative au développement fait après la mise en place des équipements (si le forage est réalisé à la boue) est bien précisée dans le programme de travaux (ou cahier de chantier ou la coupe finale de l’ouvrage). |  |  | X |
| Vérification du programme de travaux pour la phase de développement (pompage, acidification…) | Programme de travaux (ou cahier de chantier) | NC Mineure | L’auditeur vérifie que les opérations relatives à la phase de développement (pompage, acidification) sont bien détaillées dans le programme de travaux (ou cahier de chantier). | X |  |  |
| **Pompage d’essai** | | | | | | |
| Respect, pour les pompages d’essais, des exigences réglementaires prévues au 5.1.2 de l’arrêté ministériel du 25 juin 2015 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux activités de GMI | Document d’essais de pompage fournis lors du chantier ou a posteriori | NC Majeure | Les pompages d’essai ont pour objectif de caractériser le forage.  L’auditeur s’appuie sur les dispositions définies à l’article 5.1.2 de l’arrêté modifiant l’arrêté ministériel du 25 juin 2015 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux activités de GMI. |  | X |  |
| Présence d'un tube guide sonde piézométrique sur l'ouvrage | Constats visuels sur le chantier  Le cas échéant, cahier de chantier, photos. | NC mineure | L’auditeur vérifie la présence sur le chantier du tube guide piézométrique avec crépine sur ouvrage ou équivalent si l'auditeur intervient pendant le pompage. Une mesure de niveau peut également être faite.  L’auditeur peut s’appuyer sur le cahier de chantier , des photos, selon l’état d’avancement du chantier. |  |  | X |
| Vérification du bon état de propreté pour chaque équipement descendu dans le forage | Constats visuels sur le chantier | NC mineure |  |  |  | X |
| **Tout au long du chantier** | | | | | | |
| Consignation, dans le cahier de chantier, du nombre de forages effectivement réalisés ainsi que des profondeurs atteintes pour chaque ouvrage foré | Cahier de chantier | NC Mineure | L’auditeur vérifie que le nombre de forages avec les profondeurs atteintes pour chaque ouvrage foré est bien consigné dans le cahier de chantier. | X |  |  |
| Consignation, dans le cahier de chantier, des conditions de réalisation des ouvrages (méthode de forage et matériaux utilisés, volume de ciment injecté, zones de pertes rencontrées...) | Cahier de chantier | NC Mineure | L’auditeur vérifie que la méthode de forage et les matériaux utilisés, ainsi que le volume de ciment injecté, sont bien consignés dans le cahier de chantier. | X |  |  |
| Consignation, dans le cahier de chantier, des éventuels évènements et incidents survenus pendant la durée des travaux ainsi que des incidents de forage (chute d'outils, perte de fluide de forage, éboulement, zones de perte potentielles pour la cimentation) | Cahier de chantier | NC Mineure | L’auditeur vérifie que les évènements et incidents sont bien consignés dans le cahier de chantier. | X |  |  |
| Consignation, dans le cahier de chantier, des données nécessaires à la réalisation de la coupe géologique (indication des différents horizons géologiques en fonction des profondeurs, du ou des niveaux des nappes rencontrées et des dispositions prises pour assurer la protection des aquifères) | Cahier de chantier | NC Mineure | L’auditeur vérifie que les différents horizons géologiques en fonction des profondeurs, du ou des niveaux des nappes rencontrées et les dispositions prises pour assurer la protection des aquifères) sont bien consignés dans le cahier de chantier. | X |  |  |
| Consignation, dans le cahier de chantier, des données nécessaires à la réalisation de la coupe technique du forage (caractéristiques des équipements mis en place, etc.) | Cahier de chantier | NC Mineure | L’auditeur vérifie que le cahier de chantier recense les informations suivantes :  - la nature des terrains ;  - les côtes de changement de faciès ;  - les profondeurs relatives aux équipements mis en place etc. | X |  |  |

Tableau 4 : Grille de contrôle d’audit de chantier pour les échangeurs géothermiques ouverts

### Prescriptions à vérifier pour les échangeurs géothermiques fermés

Les annexes I et III à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié fixent les exigences auxquelles une entreprise de forage doit satisfaire pour réaliser des prestations de forage lors de l'ouverture des travaux d'exploitation ou lors des travaux d’arrêt d’exploitation d’échangeurs géothermiques fermés.

L’audit de chantier fait l’objet d’un contrôle par l’organisme de certification selon la grille relative aux prescriptions suivantes :

| **Prescription à vérifier** | **Preuve à apporter** | **Non-conformité Majeure/Mineure** | **Informations complémentaires** | **Prescription systématiquement contrôlée lors de l’audit de chantier** | **Prescription systématiquement contrôlée, soitpendant l’audit de chantier sur site, soit par un contrôle documentaire systématique a posteriori** | **Prescription contrôlable pendant l’audit de chantier sur site d’où par un contrôle documentaire a posteriori** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspects administratifs et réglementaires** | | | | | | |
| Preuve de dépôt de la télédéclaration | Preuve de dépôt de la télédéclaration | NC Majeure |  | X |  |  |
| Réalisation de la DICT (déclaration d'intention de commencement de travaux) | Récépissés de DICT | NC Majeure | L’auditeur vérifie :  - que l’entreprise de forage dispose du récépissé de DICT l’autorisant à réaliser les travaux de forage à proximité des réseaux enterrés pour le chantier concerné,  - la référence du chantier et la nature des travaux effectués,  - que les travaux sont bien réalisés sur la période de validité, mentionnée sur le récépissé  Pour plus d’informations sur la réglementation à respecter concernant les réseaux enterrés, il convient de se référer au guide d'application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux, composé de 3 fascicules consultables ici : https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/guide-dapplication-de-la-reglementation.html | X |  |  |
| Vérification des matériaux utilisés sur le chantier (coulis géothermique, sonde etc.) | Coupe technique prévisionnelle  Fiches techniques ou fiches produits des matériaux | NC Mineure | Les matériaux mis en place sont déterminés à partir de la coupe technique prévisionnelle. | X |  |  |
| Respect de la profondeur de(s) forage(s) GMI, inférieure à 200 m | Cahier de chantier  Coupe technique et géologique prévisionnelle  Marquage métrique sur la sonde ou certificat de la sonde | NC Majeure | Pour les échangeurs fermés inclinés, il convient de se référer à la profondeur indiquée sur la coupe technique ou géologique prévisionnelle. | X |  |  |
| Si le projet de GMI est situé en zone orange ou au sein d'un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine, vérification que l'entreprise de forage dispose de l’attestation de compatibilité délivrée par l’expert agréé. | Attestation de compatibilité d'expert agréé | NC Majeure | L’auditeur vérifie que l’entreprise de forage dispose de l’attestation de compatibilité délivrée par l’expert agréé. | X |  |  |
| Respect des compétences requises pour le référent technique désigné pour le chantier et le conducteur d'engins, prévues au 1° de l'annexe I à l'arrêté du 29 mai 2024 modifié. |  | NC Majeure |  | X |  |  |
| **Environnement du chantier** | | | | | | |
| Chantier sécurisé (signalétiques, protection de la tête de forage, chantier clôturé ou balisé pour en interdire l’accès aux personnes non autorisées …) et consignes de sécurité établies et respectées | Constats visuels sur le chantier  Plan de prévention le cas échéant (consignes de sécurité adaptées au site) | NC Mineure | - | X |  |  |
| Port des EPI définis par l'employeur ou le chef ou le responsable de chantier | Constats visuels sur le chantier au regard de la liste établie par l’employeur | NC Mineure | - | X |  |  |
| Présence des moyens et matériels de prévention et d’intervention (trousse de secours) ainsi que des moyens d’appel des secours | Liste téléphonique d'appels d'urgence, trousse de secours | NC Mineure |  | X |  |  |
| Présence de dispositifs de stockage, de rétention, de protection et de collecte des éventuelles fuites d’hydrocarbures et autres fuites de produits occasionnées par le matériel, les équipements et les matériaux utilisés sur le chantier | Constats visuels sur le chantier | NC Majeure | L’auditeur vérifie la présence sur le chantier de réservoirs de stockage d’hydrocarbures, de rétention adaptés aux volumes stockés (bâchés le cas échéant), de protection et de collecte des éventuelles fuites d’hydrocarbures (kits anti-pollution par exemple). | X |  |  |
| Constat d'un impact **modéré** des travaux sur l’environnement immédiat (ex : fuite de flexible hydraulique, etc.) | Vérification de l’environnement immédiat du chantier | NC mineure |  | X |  |  |
| Constat d'un impact **grave** des travaux sur l'environnement immédiat (ex : grosse flaque de gasoil sur le chantier, etc.) | Vérification de l’environnement immédiat du chantier | NC Majeure |  | X |  |  |
| Présence et mise en place de mesure de collecte, de traitement si nécessaire (dispositif de traitement par décantation ou neutralisation, etc.) des déblais, des fluides de forage et de tous déchets produits | Constats visuels sur le chantier | NC Mineure |  | X |  |  |
| Présence du matériel adapté à la réalisation des travaux (cf. liste 2° annexe I. à l'arrêté du 29 mai 2024 modifié) | Liste des équipements prévus au 2° de l’annexe I à l'arrêté du 29 mai 2024 modifié | NC Mineure |  | X |  |  |
| Présence des VGP (vérifications générales périodiques) des équipements et matériels pour la réalisation du forage (matériel conforme aux réglementations en vigueur et vérifié périodiquement) | Rapports des VGP réalisées pour les équipements prévus au 2° de l’annexe I à l'arrêté du 29 mai 2024 modifié | NC Majeure | L’auditeur vérifie que les équipements et matériels nécessaires à la réalisation du forage, selon la liste des équipements prévus au 2° de l’annexe I à l'arrêté du 29 mai 2024 modifié) ont fait l’objet d’un contrôle (présence du rapport et mention de la validité de délai du contrôle des équipements). | X |  |  |
| **Implantation des forages** | | | | | | |
| Constat d'un impact des forages sur les ouvrages souterrains existants - ouvrages souterrains visés à l'article R. 554-2 du code de l'environnement | Constats visuels sur le chantier ou, le cas échéant, sur le cahier de chantier | NC Majeure |  |  | X |  |
| En cas de dimensionnement simplifié par l’entreprise de forage pour les échangeurs fermés verticaux, respect de la distance entre 2 forages, supérieure ou égale à 10 m, ou bien supérieure à 5 m (avec justifications) | Constats visuels  Plan d’implantation des sondes | NC Mineure | La distance entre sondes (échangeurs fermés verticaux) est de 10 m, ou de 5 m au minimum si la longueur de sonde est augmentée de 5 % tous les 50 cm (pour les installations individuelles). |  |  | X |
| Respect des distances d'implantations prévues aux points 2.1 et 2.1.1 de l'arrêté ministériel du 25 juin 2015 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux activités de GMI |  | NC Majeure |  | X |  |  |
| **Dimensionnement des échangeurs** | | | | | | |
| Vérification de la réalisation d'une étude de dimensionnement de l'installation géothermique et de la cohérence entre les métrés de forages prévus dans le cahier de chantier et ceux pris en compte dans l'étude de dimensionnement. | Étude de dimensionnement | NC Mineure | L’auditeur vérifie notamment que les mentions suivantes sont bien précisées dans l’étude de dimensionnement : date, référence du chantier, nombre de forages prévus identiques au cahier de chantier. | X |  |  |
| **Géologie - Hydrogéologie** | | | | | | |
| Vérification de la réalisation d'une coupe géologique prévisionnelle, avant le démarrage des travaux (cahier de chantier) | Coupe géologique prévisionnelle | NC Majeure |  | X |  |  |
| **Forage** | | | | | | |
| Diamètre du trou nu d'au minimum 125 mm, diamètres extérieurs des tubes de la boucle de sonde d'au minimum 32 mm | Constats visuels sur le chantier | NC Mineure |  | X |  |  |
| Prise d'échantillons (cutting) tous les 5 mètres | Constats visuels de la présence d’échantillons | NC Mineure |  | X |  |  |
| Prise d'échantillons (cutting) à chaque changement de faciès | Constats visuels de la présence d’échantillons | NC Mineure |  | X |  |  |
| **Conception de la sonde** | | | | | | |
| Présence du certificat de conformité des boucles de sonde utilisées (NF X 10-960). | Certificat de conformité des boucles de sonde | NC Mineure | Le certificat de conformité des boucles de sonde précise notamment, pour chaque forage, les informations suivantes : fabricant, matériau, date de fabrication, numéro de série, longueur de la boucle de sonde pour chaque forage. | X |  |  |
| Vérifier que le diamètre nominal de la sonde est adapté à la profondeur de l'échangeur (NF X 10-960) et que la classe de pression de la sonde est PN16 au minimum | Certificat ou marquage de la sonde | NC Majeure | L’auditeur vérifie que la sonde est classée SDR11 et PN16 au minimum et contrôle que son diamètre est compatible avec la profondeur (jusqu'à 150 m, DN 32 minimum requis ; au-delà de 150 m, DN40 minimum requis). | X |  |  |
| Assemblage vertical de la boucle de sonde (sonde + pied de sonde) soudé en usine, excepté pour le raccordement de la boucle à l'installation (liaison 1er raccord ou 1er collecteur) | Constats visuels de l’assemblage des tubes verticaux  Le cas échéant, photos | NC Majeure | L’auditeur vérifie qu’il n’y a ni soudure ni raccord mécanique, excepté pour le raccordement horizontal de la boucle à l'installation ou, selon l’avancement du chantier, l’auditeur demande la fourniture de photos. |  | X |  |
| **Mise en place de la sonde** | | | | | | |
| Présence des dispositifs de protection temporaires pour éviter l'intrusion d'éléments extérieurs (bouchon aux extrémités, ruban adhésif) | Constats visuels sur le chantier  Le cas échéant, photos | NC Majeure | L’auditeur vérifie la présence sur le chantier des dispositifs de protection temporaires pour éviter l'intrusion d'éléments extérieurs (bouchon aux extrémités, ruban adhésif, etc.) ou, selon l’avancement du chantier, l’auditeur demande la fourniture de photos. |  | X |  |
| Utilisation d’un dérouleur ou de tout autre équipement permettant d’éviter les dommages durant la descente de la sonde dans le forage | Constats visuels sur le chantier  Le cas échéant, cahier de chantier, photos | NC Majeure |  |  | X |  |
| **Cimentation-coulis** | | | | | | |
| Présence d’un tube d'injection | Constats visuels sur le chantier  Le cas échéant, cahier de chantier, photos | NC Majeure | L’auditeur vérifie la présence sur le chantier d’un tube provisoire (l’auditeur vérifie que l’entreprise de forage dispose d’un moyen de récupération du tube) ou perdu sur la longueur de la sonde (dans ce cas, l’entreprise de forage dispose du nombre de tubes d’injection correspondant au nombre de forages) ou, selon l’avancement du chantier, l’auditeur demande la fourniture du cahier de chantier, de photos. |  | X |  |
| Vérification, pour le coulis de ciment utilisé, du respect des exigences réglementaires prévues au 4.1.5 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 25 juin 2015 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux activités de GMI | Bon de livraison, facture etc.  Constats visuels sur le chantier : matériaux présents  Fiche technique du ciment | NC Majeure | À partir du bon de livraison ou tout autre document, l’auditeur identifie le ciment utilisé pour le chantier, objet de l’audit.  Pour les échangeurs fermés, le coulis de ciment est non gélif et sa conductivité thermique est au moins égale à 2 W/m.K  L’auditeur vérifie, sur les sacs de coulis de ciment géothermique ou sur les fiches techniques, que la conductivité thermique est respectée et que le coulis de ciment est non gélif. | X |  |  |
| Si le chantier est situé en zone orange, vérification de l’adéquation de la qualité du ciment avec la nature des aquifères souterrains présents et la qualité des terrains, suivant les recommandations émises par l’expert agréé | Fiche technique du ciment  Cahier de chantier | NC Majeure | En particulier en présence de formations évaporitiques, le ciment utilisé comporte la mention ES (eaux sulfatées) sur l’emballage. | X |  |  |
| Vérification de la réalisation de la cimentation de comblement, effectuée sur la totalité de la hauteur du forage, par injection continue sous pression | Constats visuels sur le chantier  Le cas échéant, bon de livraison de ciment, photos | NC Majeure | L’auditeur vérifie que le coulis de ciment, pendant l’opération d’injection, remonte à la surface, après avoir assisté à la descente du tube injecteur avec le pied de sonde ou, selon l’avancement du chantier, l’auditeur demande la fourniture des bons de livraison de ciment de photos. |  | X |  |
| Vérification, dans le cahier de chantier, de la mise en œuvre par le foreur de la technique de cimentation adaptée en cas d'identification de potentielles zones de pertes suspectées ou avérées | Cahier de chantier | NC Mineure | L’auditeur vérifie que le cahier de chantier recense les pertes rencontrées et les moyens mis en œuvre pour réaliser une cimentation conforme. |  |  | X |
| Cimentation réalisée immédiatement après la mise en place de la boucle de sonde | Programme de travaux ou cahier de chantier | NC Majeure | L’auditeur vérifie que l’opération de cimentation est consignée dans le programme de travaux ou, selon l’avancement du chantier, l’auditeur demande la fourniture du cahier de chantier. |  | X |  |
| Vérification de la prise d'un échantillon de coulis par cimentation, de 500 mL minimum, comportant une étiquette sur le flacon, étiquetage comportant : référence de l'ouvrage, profondeur et date de fabrication | Constats visuels sur le chantier  Le cas échéant, cahier de chantier, rapport de fin de travaux, photos | NC Mineure | L’auditeur vérifie la présence d’un échantillon de coulis par cimentation de 500 mL minimum comportant une étiquette sur le flacon (étiquetage comportant : référence de l'ouvrage, profondeur et date de fabrication).  L’auditeur peut s’appuyer sur le cahier de chantier , le rapport de fin de travaux, des photos selon l’état d’avancement du chantier. |  |  | X |
| Vérification des volumes des ciments théoriques et réellement injectés | Cahier de chantier, rapport de fin de travaux | NC Mineure | L’auditeur contrôle que les volumes théoriques de ciment et les volumes réellement injectés sont bien consignés dans le cahier de chantier.  L’auditeur peut s’appuyer sur le cahier de chantier, le rapport de fin de travaux selon l’état d’avancement du chantier. |  |  | X |
| **Mise en pression de la sonde** | | | | | | |
| Essai de mise en pression de la sonde avant sa mise en place et avant la cimentation à 3 bars minimum | Cahier de chantier | NC Mineure | L’auditeur vérifie que le test de mise en pression de la sonde, à 3 bars minimum, a bien été effectué (durée recommandée de 15 minutes minimum). |  |  | X |
| Après cimentation, contrôle de l’écoulement et de pertes de charge, réalisé selon les dispositions de la norme NF EN 17522 : 2023 | Cahier de chantier | NC Majeure | L’auditeur contrôle que l’entreprise de forage a bien effectué une mise en pression de la sonde grâce à un réseau d’eau situé à proximité, par exemple. L’entreprise de forage mesure la pression à l’entrée et à la sortie de la sonde.  La différence calculée entre les deux valeurs de pression est consignée dans le cahier de chantier et comparée, soit à l’abaque de la sonde, soit à la note de calcul présentée par l’entreprise de forage.  En cas de pression incohérente notable entre les valeurs mesurées et théoriques, une perte de charge supplémentaire, due au colmatage ou à la pliure de la sonde, peut être suspectée. |  | X |  |
| Après cimentation et avant raccordement à la pompe à chaleur, essai de mise en pression de la sonde à 6 bars pendant 30 min minimum | Cahier de chantier | NC Majeure | L’auditeur vérifie que le test de mise en pression de la sonde, à 6 bars pendant 30 minutes minimum, a bien été effectué. |  | X |  |
| **Tout au long du chantier** | | | | | | |
| Consignation, dans le cahier de chantier, du nombre de forages effectivement réalisés ainsi que des profondeurs atteintes pour chaque ouvrage foré | Cahier de chantier | NC Mineure | L’auditeur vérifie que le nombre de forages avec les profondeurs atteintes pour chaque ouvrage foré est bien consigné dans le cahier de chantier. | X |  |  |
| Consignation, dans le cahier de chantier, des conditions de réalisation des ouvrages (méthode de forage et matériaux utilisés, volume de ciment injecté, zones de pertes rencontrées...) | Cahier de chantier | NC Mineure | L’auditeur vérifie que la méthode de forage et les matériaux utilisés, ainsi que le volume de ciment injecté, sont bien consignés dans le cahier de chantier. | X |  |  |
| Consignation, dans le cahier de chantier, des éventuels évènements et incidents survenus pendant la durée des travaux ainsi que des incidents de forage (chute d’outils, perte de fluide de forage, éboulement, zones de perte potentielles pour la cimentation) | Cahier de chantier | NC Mineure | L’auditeur vérifie que les évènements et incidents sont bien consignés dans le cahier de chantier. | X |  |  |
| Consignation, dans le cahier de chantier, des données nécessaires à la réalisation de la coupe géologique (indication des différents horizons géologiques en fonction des profondeurs, du ou des niveaux des nappes rencontrées et les dispositions prises pour assurer la protection des aquifères) | Cahier de chantier | NC Mineure | L’auditeur vérifie que les différents horizons géologiques en fonction des profondeurs, le ou les niveaux des nappes rencontrées et les dispositions prises pour assurer la protection des aquifères) sont bien consignés dans le cahier de chantier. | X |  |  |
| Consignation, dans le cahier de chantier, des données nécessaires à la réalisation de la coupe technique du forage (caractéristiques des équipements mis en place, etc.) | Cahier de chantier | NC Mineure | L’auditeur vérifie dans le cahier de chantier les principaux éléments recensés, tels que :  - la nature des terrains ;  - les côtes de changement de faciès ;  - les profondeurs relatives aux équipements mis en place. | X |  |  |

Tableau 5 : Grille de contrôle d’audit de chantier pour les échangeurs géothermiques fermés

## Vérification de références

La vérification de référence correspond à un contrôle documentaire d’une installation réalisée, pour laquelle l’ensemble des procédures de télédéclaration relatives à la géothermie ont été accomplies. Dans ce cadre, l’entreprise de forage a procédé au dépôt du rapport de fin de forage ou du rapport de fin de travaux, dont le statut apparaît validé sous le téléservice dédié à l’accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance.

Ce contrôle permet notamment d’évaluer la qualité du devis réalisé par l’entreprise de forage, la qualité du rapport de fin de forage et du rapport de fin de travaux, le cas échéant, ainsi que certaines informations relatives à la prestation de chantier réalisée.

Dans le cadre de ce contrôle, l’organisme de certification demande à l’entreprise de forage de lui transmettre, dans un délai maximal de 20 jours ouvrés, l’ensemble des documents mentionnés à l’annexe V à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié, également décrits au paragraphe 4.6.1 du présent document, associés à la référence sélectionnée, en vue de vérifier la cohérence des documents associés à cette référence et la traçabilité des activités de forage concernées.

L’organisme de certification vérifie que les documents transmis comportent les informations requises dans le tableau 6 ci-après. À l’issue de la vérification de référence, l’organisme de certification établit un rapport concluant sur la conformité des éléments transmis avec, le cas échéant, un relevé explicitant les non-conformités, qu’il remet à l’entreprise de forage selon les délais qu’il a par ailleurs définis. Les modalités de gestion des non-conformités par l’entreprise de forage sont définies à l’article 12 de l’arrêté du 29 mai 2024 modifié.

En cas de désaccord sur le rapport, la décision rendue ou les non-conformités formulées, l’entreprise de forage peut faire appel auprès de l’organisme de certification, conformément aux modalités définies par l’organisme de certification.

### Prescriptions contrôlées pour la vérification de références

La vérification de référence fait l’objet d’un contrôle par l’organisme de certification selon la grille intégrant les prescriptions suivantes définies à l’annexe V à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié :

| **Prescription à vérifier** | **Non-conformité Majeure/Mineure** | **Information complémentaire** |
| --- | --- | --- |
| **Devis détaillé** |  |  |
| Numéro de devis (référence) | NC Mineure |  |
| Entreprise de forage : N° SIRET, coordonnées | NC Majeure |  |
| Références du chantier et du client | NC Majeure |  |
| Numéro de contrat de l’assurance de responsabilité civile générale (RCG) (article L. 164-1-1 du code minier) couvrant :   * pour sonde : forage géothermique ou sonde géothermique ; * pour nappe : forage géothermique. | NC Majeure | Pour les premières vérifications de références, l’organisme de certification peut demander à l’entreprise de forage de présenter son attestation d’assurance en vigueur. |
| Numérode contrat de l’assurance de responsabilité civile décennale (article L. 164-1-1 du code minier) couvrant :   * pour sonde : forage géothermique ou sonde géothermique ; * pour nappe : forage géothermique. | NC Majeure | Pour les premières vérifications de références, l’organisme de certification peut demander à l’entreprise de forage de présenter son attestation d’assurance en vigueur. |
| **Partie technique décrite dans le devis** | |  |
| Synthèse des informations fournies par le client sur ses besoins et attentes | NC Mineure | L’auditeur vérifie que le devis précise la puissance prévisionnelle en kW (puissance thermique échangée avec le sous-sol ou puissance frigorifique, etc.) ainsi que le débit espéré pour les échangeurs géothermiques ouverts. |
| Technique de forage, profondeur, diamètres de foration | NC Mineure | Les différentes techniques comme suit peuvent être employées : le havage, le battage, le rotary, la tarière, le marteau fond de trou, etc.  Le devis précise les diamètres de foration associés à la profondeur de forage. |
| Pour un échangeur géothermique ouvert, pour chaque forage : diamètre et type de tubage, diamètre et type de crépine | NC Mineure |  |
| Pour un échangeur géothermique ouvert, la complétion pour chaque forage : massif filtrant (nature, granulométrie et quantité) et ciment (type de ciment et volume théorique de coulis à injecter) | NC Mineure |  |
| Pour un échangeur géothermique ouvert, les pompages d’essai | NC Majeure | Le devis précise les différents pompages d’essais requis à l’article 5.1.2 de l’arrêté ministériel du 25 juin 2015 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux activités de GMI (essais par paliers, essais de longue durée et essais en boucle). |
| Pour chaque échangeur géothermique fermé : géométrie de boucle de sonde (simple U ou double U), diamètre, longueur de tubes | NC Mineure |  |
| Pour chaque échangeur géothermique fermé, la complétion pour chaque forage : ciment (type de ciment, conductivité thermique et volume théorique à injecter) | NC Mineure |  |
| Pour chaque échangeur géothermique fermé : essais de mise en pression | NC Majeure | Le devis précise les différents types d’essais de mise en pression requis pour chaque échangeur fermé (test de mise en pression avant mise en place de la sonde, avant et après cimentation). |
| Réserves, par exemple : passage de blocs, difficultés prévisionnelles, recommandations formulées par l’expert agréé GMI (attestation de compatibilité en zone orange ou au sein d'un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine), correction du dimensionnement en cours de foration | NC Mineure |  |
| Copie du certificat CertiForage correspondant à la date du chantier, ou une information permettant d’accéder au certificat sur le site de l’organisme de certification (peut être transmis séparément) | NC majeure |  |
| **Partie financière** | |  |
| Si l’offre financière est forfaitaire, il peut être fourni une décomposition du prix global et forfaitaire HT (DPGF), à la demande du donneur d’ordre | NC Majeure |  |
| Si l’offre financière est à prix unitaires, un détail quantitatif estimatif (DQE) doit être fourni. Il peut être fourni un bordereau des prix unitaires HT (BPU) selon la demande du donneur d’ordre | NC Majeure |  |
| Mention des prestations prévues et de leurs limites (par exemple : aménagement des accès et/ou repérage de canalisations enfouies préalables aux forages, levés topographiques, fourniture d’eau et d’électricité, suppléments pour travail de week-end dans les sites en activité, etc.) | NC Mineure |  |
| Conditions de règlement (acompte, délais) | NC Mineure |  |
| Délai de validité du devis | NC Mineure |  |
| **Copie des factures détaillées** |  |  |
| Numéro de la facture | NC Mineure |  |
| Copie de la facture détaillée de la prestation effectuée (reprise des éléments du devis avec correction en fonction des prestations réellement réalisées) | NC Majeure |  |
| **En cas de sous-traitance** |  |  |
| Nom du ou des sous-traitants | NC Majeure |  |
| Copie du certificat en cours de validité de l’entreprise de forage sous-traitante justifiant que l’entreprise de forage est certifiée pour ses prestations de forage | NC Majeure |  |
| **Prestation de chantier** |  |  |
| Preuve de dépôt de la télédéclaration | NC Majeure |  |
| Synthèse des réponses des DICT | NC Majeure |  |
| Identification d’un référent technique pour le chantier | NC Majeure |  |
| Justificatifs, valides à la date du chantier, de la compétence du référent technique identifié pour le suivi du chantier :   * attestation de réussite à l’évaluation pour les formations agréées par arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l’énergie ; * autorisation d’intervention à proximité des réseaux « encadrant ». | NC Majeure | Il convient de se référer au point 1 de l’annexe I à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié, permettant de justifier la compétence du ou des référents techniques. |
| Identification du conducteur d’engins pour le chantier | NC Majeure |  |
| Justificatifs, valides à la date du chantier, de la compétence du conducteur d’engins :   * attestation de formation au forage, le cas échéant, justification de l’expérience professionnelle ; * autorisation d’intervention à proximité des réseaux « opérateurs » ; * autorisation de conduite. | NC Majeure | Il convient de se référer au point 1 de l’annexe I à l’arrêté du 29 mai 2024 modifié, permettant de justifier des compétences du ou des conducteurs d’engins. |
| Identification de la machine de forage utilisée sur le chantier | NC Mineure | La marque et le type de la foreuse doivent être cités. |
| Entretien du matériel :  Copie du certificat de vérification générale périodique (VGP) de la machine de forage utilisée sur le chantier | NC Mineure |  |
| Satisfaction client : copie de l’attestation de fin de travaux | NC Majeure |  |
| Dépôt du rapport de fin de forage prévu au point au 5.1.3 de l’arrêté du 25 juin 2015 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de GMI sous TéléGMI | NC Majeure |  |
| **Rapport de fin de forage télédéclaré sous TéléGMI** | |  |
| Déroulement général du chantier : date des différentes opérations, difficultés et anomalies éventuellement rencontrées, telles que les incidents de forage, les chutes d’outils, pertes de fluide et/ou éboulements, etc. | NC Mineure |  |
| Nombre de forages effectivement réalisés et profondeurs réelles, nombre de forages exploités | NC Mineure |  |
| Pour chaque forage : la localisation et celle des équipements connexes sur un fond de carte IGN au 1/1000, les coordonnées de surface de l’ouvrage dans le référentiel WGS 84, les références cadastrales de la ou des parcelles d’implantation, la cote de la tête par référence au nivellement général de la France et le code de la Banque du sous-sol (BSS) | NC Mineure |  |
| Pour les échangeurs géothermiques fermés inclinés : les coordonnées de fond dans le référentiel WGS 84 ainsi que l’inclinaison, l’azimut et la longueur réelle forée | NC Mineure | L’inclinaison ne doit pas dépasser un angle maximal de 25° par rapport à la verticale. |
| Pour chaque forage : la coupe géologique avec l’indication des différents horizons géologiques en fonction des profondeurs, du ou des niveaux des nappes rencontrées | NC Mineure |  |
| Pour chaque forage : la coupe technique de l’échangeur géothermique précisant le niveau de référence par rapport au sol, la description des lithologies, la profondeur du niveau statique de la nappe ainsi que la méthode de foration (profondeur, diamètre, méthode, fluide) et les dispositions prises pour assurer la protection des aquifères | NC Mineure |  |
| Pour chaque forage : la fiche technique produit du ciment utilisé | NC Mineure |  |
| Pour chaque forage : le procès-verbal de contrôle de la cimentation qui atteste de la bonne cimentation et mentionne au moins la profondeur, la quantité et le type de ciment utilisé | NC Mineure |  |
| Pour chaque échangeur géothermique fermé, la coupe technique précisera : le type de boucle de sonde (géométrie, diamètre, fabricant), le type de ciment prêt à gâcher (conductivité thermique, fabricant), les volumes de coulis injectés | NC Mineure |  |
| Pour chaque échangeur géothermique fermé : la copie du certificat de conformité de la boucle de sonde (marque, fabricant, n° de série, longueur, diamètre, matériau) | NC Mineure |  |
| Pour chaque échangeur géothermique fermé :  - résultats des tests de réponse thermique lorsqu’ils existent ;  - résultat des essais de mise en pression. | NC Mineure |  |
| Pour chaque échangeur géothermique ouvert, la coupe technique précisera : les tubages de soutènement (nature, diamètre, profondeur), la description de la colonne de captage (nature, répartition des tubes pleins et crépinés, diamètres, épaisseur, profondeur), ainsi que la complétion de l’annulaire par le coulis (type de mélange, volumes injectés, hauteurs cimentées) et par le massif filtrant (volume, taille des grains). | NC Mineure |  |
| Pour chaque échangeur géothermique ouvert :   * résultats des pompages d’essai par paliers conformément à la NF X10-999 (nombre de paliers, débit, durée) ; * résultats du pompage longue durée (débit, durée fixée par la norme). | NC Mineure | Pour effectuer ce contrôle, l’auditeur s’appuie sur les dispositions définies à l’article 5.1.2 de l’arrêté ministériel du 25 juin 2015 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux activités de GMI. |
| Pour chaque échangeur géothermique ouvert : la température d'eau. | NC Mineure |  |
| Pour chaque échangeur géothermique ouvert : le résultat de la diagraphie de contrôle de cimentation ou du test d’étanchéité, le cas échéant. | NC Mineure |  |
| Pour chaque échangeur géothermique ouvert : les résultats d’analyse d’eau, le cas échéant. | NC Mineure | Ce contrôle est réalisé lorsque le débit est supérieur à 8 m3/h (cf. article 5.1.2 de l’arrêté ministériel du 25 juin 2015 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux activités de GMI). |
| **Rapport de fin de travaux télédéclaré sous TéléGMI** | |  |
| Nom de l'exploitant, date d'arrêt d'exploitation de chaque échangeur géothermique | NC Mineure |  |
| Nombre des sondages comblés, le code national BSS (Banque du sous-sol) associé à chaque échangeur géothermique et leurs coordonnées dans le référentiel WGS 84 | NC Mineure |  |
| Pour chaque forage : description des travaux réalisés, avec le procès-verbal de contrôle de la cimentation, le cas échéant. | NC Mineure |  |
| S'il y a lieu, les mesures de surveillance des effets de l'échangeur géothermique sur son environnement, qui sont maintenues à l'issue de l'arrêt des travaux | NC Mineure |  |

Tableau 6 : Grille de contrôle pour la vérification de référence

## Plan d’action défini par l’entreprise de forage (audit de chantier et vérification de référence)

Ces modalités relatives au plan d’action à mettre en œuvre par l’entreprise de forage sont définies à l’article 12 de l’arrêté du 29 mai 2024 modifié.

Toute non-conformité notifiée fait l’objet d’une réponse à l’organisme de certification. **Dans un délai maximal** **d’un mois** qui suit la notification des non-conformités, l’entreprise de forage transmet à l’organisme de certification un plan d’actions pour répondre à chaque non-conformité majeure ou mineure.

Le plan d’action doit comprendre des actions pour corriger les écarts et des actions correctives. Il est évalué par l’organisme de certification afin de déterminer si le plan d’action est pertinent, avant de prendre une décision sur la certification.

Pour les non-conformités majeures, le plan d’action ci-dessus doit être accompagné des preuves tangibles de réalisation du plan d’action. À défaut de transmission **dans un délai de deux mois** qui suit la notification des non-conformités à l’entreprise de forage, la certification est suspendue ou retirée par l’organisme de certification.

L’entreprise de forage est tenue de vérifier qu’une non-conformité majeure identifiée pour une prestation donnée ne remet pas en cause la bonne réalisation d’autres prestations réalisées ou en cours de réalisation (cela correspond à l’analyse de l’étendue de l’écart). Si elle les remet en cause, une ou des corrections, lorsque celles-ci sont possibles et une ou des actions correctives associées sont engagées vis-à-vis des prestations concernées. Les clients visés font également l’objet d’une information par l’entreprise de forage, précisant la nature de la non-conformité et, le cas échéant, la correction apportée.

## **Modalités relatives aux audits de chantiers ou vérifications de références supplémentaires**

Ces modalités sont définies aux articles 13 et 14 de l’arrêté du 29 mai 2024 modifié.

En fonction de l’analyse de l’étendue de l’écart et de la pertinence du plan d’action, l’organisme de certification peut décider de réaliser une évaluation supplémentaire identique (audit de chantier, vérification de référence). Il vérifie l’efficacité du plan d’action au plus tard :

- lors de la vérification de référence suivante (pour les non-conformités portant sur une vérification de référence) ;

- lors de l’audit de chantier suivant (pour les non-conformités portant sur un audit de chantier).

Lorsqu’une non-conformité majeure et/ou cinq non-conformités mineures sont relevées lors d’un audit de chantier, un audit de chantier supplémentaire est réalisé **dans un délai maximal d’un an** suivant les modalités définies à l’article 8, afin de vérifier la mise en œuvre du plan d’action.

Au regard de toute autre information pertinente, notamment les plaintes reçues par l’organisme de certification, ou en cas de modifications organisationnelles susceptibles d’avoir un impact sur le respect d’un référentiel de certification, l’organisme de certification programme, le cas échéant, de manière inopinée ou non, une ou des évaluations supplémentaires au processus de certification (audit de chantier ou vérification de référence).

À l’issue de ces évaluations supplémentaires et en cas de non-conformités constatées, l’organisme de certification réévalue la décision relative à la certification délivrée.

# DIVERS

## Instance consultative

Conformément à l’article 24 de l’arrêté du 29 mai 2024 modifié, l’organisme de certification dispose d’une instance consultative. Sur proposition de l’organisme de certification, cette instance est consultée pour avis sur des décisions de certification. La composition de cette instance comprend, de manière paritaire, des représentants des entreprises de forage certifiées et des appuis techniques du ministère chargé de l’environnement. La Direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l’environnement dispose d’un siège dans cette instance. L’organisme de certification doit conserver son pouvoir décisionnel et, en cas de consultation, garantir le fait que ne prédomine en son sein aucun intérêt.

## Autres non-conformités relevées

En sus des non-conformités présentées dans les grilles d’audit de chantier ou de vérification de références, d’autres non-conformités peuvent être détectées par les organismes de certification. Par exemple : le refus de donner accès aux locaux ou aux chantiers, l’absence de coopération pour programmer l’audit de chantier, les déclarations erronées sur le téléservice dédié à l’accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance, l’utilisation de la certification d'une manière qui puisse nuire à l'organisme de certification, etc.

La vérification annuelle de la validité des attestations d’assurance prévues à l’article L. 164-1-1 du code minier ainsi que l’examen de la cohérence entre les volumes de ciment achetés et mis en œuvre par l’entreprise de forage, pour les installations de géothermie de minime importance réalisées sur le dernier exercice comptable clos, peuvent également conduire à constater des non-conformités.

Ces non-conformités sont traitées par l’organisme de certification conformément aux dispositions définies au paragraphe 4.4 du présent guide. Chaque organisme de certification doit prévoir des dispositions pour les notifier aux entreprises de forage afin de leur donner la possibilité d’y répondre par un plan d’action, conformément à l’article 12 de l’arrêté du 29 mai 2024 modifié.

## Obligations d’information de la direction générale de la prévention des risques par l’organisme de certification

Les non-conformités suivantes relevées par l’organisme de certification doivent être signalées, **dans les plus brefs délais**, à la Direction générale de la prévention des risques :

* un constat d’impact grave des travaux sur l’environnement immédiat (ex : toute pollution d’hydrocarbures ou autre sur le chantier, etc.),
* un constat d’impact sur les ouvrages enterrés sensibles mentionnés au I de l’article R. 554-2 du code de l’environnement,
* tout incident notable ayant eu lieu sur un chantier et nécessitant d’être porté à la connaissance des autorités.

En outre, les plaintes reçues par l’organisme de certification et qui remettent en cause la qualité des prestations doivent être signalées à la Direction générale de la prévention des risques.

## Transfert de certification

Le transfert d’une certification est la reconnaissance par un organisme de certification d’une certification valide accordée par un autre organisme de certification. Le transfert d’une certification n’est possible que si les organismes de certification disposent d’une accréditation en cours de validité. Les modalités en sont définies aux articles 32, 33, 34 et 35 de l’arrêté du 29 mai 2024 modifié.



Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche

92 055 La Défense cedex

Tel. 01 40 81 21 22

*www.ecologie.gouv.fr*